## Hạng mục 1. Phân rã Epic – Feature

Epic E1: Khách hàng tìm và đặt xe nhanh chóng

Giá trị kinh doanh: Tăng tỷ lệ đặt xe thành công.

| Feature | Tên Feature | FR |
| --- | --- | --- |
| F1.1 | Tìm kiếm xe theo thời gian thuê | FR-01, FR-02 |
| F1.2 | Đặt giữ chỗ xe | FR-03, FR-04 |

Epic E2: Cửa hàng quản lý đơn thuê chính xác

Giá trị kinh doanh: Tránh trùng lịch và giảm sai sót vận hành.

| Feature | Tên Feature | FR |
| --- | --- | --- |
| F2.1 | Xác nhận hoặc từ chối đơn | FR-05 |
| F2.2 | Quản lý lịch khả dụng của xe | FR-06, FR-07 |

Epic E3: Giao nhận xe minh bạch

Giá trị kinh doanh: Hạn chế tranh chấp giữa khách và cửa hàng.

| Feature | Tên Feature | FR |
| --- | --- | --- |
| F3.1 | Lập biên bản giao xe | FR-08 |
| F3.2 | Lưu ảnh tình trạng xe | FR-09 |

## Hạng mục 2. Danh sách User Story

| ID | User Story | Truy vết | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thời gian thuê để chọn được xe phù hợp. | FR-01 | Must | 5 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn xem chi tiết xe để đánh giá trước khi đặt. | FR-02 | Should | 3 |
| US-03 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để tránh bị người khác đặt trước. | FR-03, BR-01 | Must | 5 |
| US-04 | Là khách thuê, tôi muốn đặt xe trực tuyến để giữ quyền thuê xe. | FR-04 | Must | 8 |
| US-05 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn thuê để quản lý yêu cầu khách hàng. | FR-05 | Must | 5 |
| US-06 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem lịch thuê của từng xe để tránh trùng lịch. | FR-06 | Must | 8 |
| US-07 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản giao xe để ghi nhận tình trạng trước khi bàn giao. | FR-08 | Should | 5 |
| US-08 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn tải ảnh hiện trạng xe lên biên bản để có bằng chứng khi đối chiếu. | FR-09 | Should | 5 |
| US-09 | Là khách thuê, tôi muốn nhận email xác nhận đặt xe để biết đơn đã được tiếp nhận. | FR-10 | Could | 3 |
| US-10 | Là quản trị viên, tôi muốn xem dashboard thống kê toàn hệ thống để theo dõi hoạt động kinh doanh. | FR-11 | Won't | 13 |

Must = 5/10 story = 50% (đạt yêu cầu)

## Hạng mục 3. Bảng đánh giá INVEST

### US-03

| Tiêu chí | Đánh giá | Lý do |
| --- | --- | --- |
| I | Đạt | Hoạt động độc lập |
| N | Đạt | Có thể điều chỉnh thời gian giữ chỗ |
| V | Đạt | Mang lại giá trị rõ ràng |
| E | Đạt | Dễ ước lượng |
| S | Đạt | Phạm vi nhỏ |
| T | Đạt | Kiểm thử được |

### US-06

| Tiêu chí | Đánh giá | Lý do |
| --- | --- | --- |
| I | Đạt | Không phụ thuộc giao nhận |
| N | Đạt | Có thể thay đổi bộ lọc |
| V | Đạt | Giảm trùng lịch |
| E | Đạt | Có dữ liệu lịch xe |
| S | Chưa đạt | Bao gồm nhiều loại lịch |
| T | Đạt | Kiểm tra được |

Trước khi sửa

"Là chủ cửa hàng, tôi muốn quản lý toàn bộ lịch xe để điều hành hoạt động kinh doanh."

Sau khi sửa

"Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem lịch thuê của từng xe để tránh nhận hai đơn trong cùng một khoảng thời gian."

Điều chỉnh: Thu hẹp phạm vi, đo lường được giá trị.

## Hạng mục 4. Acceptance Criteria

### US-01

AC-01 (luồng chính)

Given khách nhập địa điểm Vũng Tàu và thời gian thuê hợp lệ
When khách bấm Tìm kiếm
Then hệ thống hiển thị danh sách xe còn trống.

AC-02 (luồng chính)

Given có xe đáp ứng điều kiện
When danh sách kết quả được trả về
Then chỉ hiển thị xe đang ở trạng thái khả dụng.

AC-03 (ngoại lệ)

Given không có xe còn trống
When khách tìm kiếm
Then hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy xe phù hợp.

### US-03

AC-01

Given khách chọn xe còn trống
When khách bấm Đặt giữ chỗ
Then hệ thống tạo yêu cầu giữ chỗ.

AC-02

Given xe được giữ chỗ
When khách khác tìm kiếm cùng khoảng thời gian
Then xe không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

AC-03 (BR-01)

Given đơn giữ chỗ chưa thanh toán cọc
When quá 30 phút
Then hệ thống tự động hủy giữ chỗ.

### US-05

AC-01

Given đơn đang chờ xác nhận
When chủ cửa hàng chấp thuận
Then trạng thái đơn chuyển thành Đã xác nhận.

AC-02

Given đơn đang chờ xác nhận
When chủ cửa hàng từ chối
Then trạng thái đơn chuyển thành Bị từ chối.

AC-03 (BR-02)

Given xe đã được xác nhận cho đơn khác trùng thời gian
When chủ cửa hàng cố xác nhận đơn mới
Then hệ thống không cho phép xác nhận.

## Hạng mục 5. Definition of Done

Một User Story được xem là hoàn thành khi:

- Code đã merge vào nhánh chính.

- Unit Test pass 100%.

- Tất cả Acceptance Criteria đều pass.

- Không còn bug mức Critical hoặc High.

- PO đã nghiệm thu và chấp nhận.

DoD khác AC như thế nào?

- Acceptance Criteria: điều kiện hoàn thành của một Story cụ thể.

- Definition of Done: điều kiện hoàn thành của mọi Story.

Ví dụ:

- AC của US-03: "Xe được giữ chỗ 30 phút".

- DoD: "PO đã nghiệm thu và Unit Test pass".

## Hạng mục 6. Prioritized Product Backlog

| Story | MoSCoW |
| --- | --- |
| US-01 | Must |
| US-03 | Must |
| US-04 | Must |
| US-05 | Must |
| US-06 | Must |
| US-07 | Should |
| US-08 | Should |
| US-02 | Should |
| US-09 | Could |
| US-10 | Won't |

Giải trình

| Story | Lý do |
| --- | --- |
| US-01 | Không tìm được xe thì không tạo doanh thu |
| US-03 | Bảo đảm khách không mất xe đã chọn |
| US-05 | Đơn thuê phải được cửa hàng xử lý |
| US-10 | Dashboard không ảnh hưởng trực tiếp đến việc đặt xe ở phiên bản đầu tiên |

## Hạng mục 7. Ước lượng Story Point

Story chuẩn

US-03 = 5 SP

Lý do: độ phức tạp trung bình, có xử lý trạng thái dữ liệu.

| Story | SP | So sánh với US-03 |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Tương đương |
| US-02 | 3 | Đơn giản hơn |
| US-04 | 8 | Phức tạp hơn do xử lý đơn |
| US-05 | 5 | Tương đương |
| US-06 | 8 | Nhiều quy tắc lịch |
| US-07 | 5 | Tương đương |
| US-08 | 5 | Có upload ảnh |
| US-09 | 3 | Đơn giản hơn |
| US-10 | 13 | Nhiều báo cáo và thống kê |

Không có Story > 13 nên không cần tách.

## Hạng mục 8. Kế hoạch Sprint 1

Sprint Goal

Khách du lịch có thể tìm xe còn trống và tạo yêu cầu thuê xe một cách tin cậy.

Velocity giả định

26 SP

Sprint Backlog

| Story | SP |
| --- | --- |
| US-01 | 5 |
| US-03 | 5 |
| US-04 | 8 |
| US-05 | 5 |
| US-02 | 3 |

Tổng = 26 SP

Bảng phân rã task cho US-03

| Task | Giờ |
| --- | --- |
| Thiết kế DB giữ chỗ | 3 |
| API tạo giữ chỗ | 5 |
| API tự động hủy | 4 |
| Frontend nút giữ chỗ | 4 |
| Unit Test | 2 |
| Integration Test | 2 |

Tổng = 20 giờ

Capacity Sprint

Giả sử Sprint 5 ngày:

| Thành viên | Giờ/ngày | Tổng giờ |
| --- | --- | --- |
| Nam | 9 | 45 |
| Huyền | 8 | 40 |
| Quang | 9 | 45 |

Tổng Capacity = 130 giờ

Cấu hình môi trường tích hợp = 8 giờ

Capacity còn lại trước Buffer = 122 giờ

Nếu áp dụng Buffer 10%:

122 - 12 = 110 giờ khả dụng cho Sprint.